
易门县职业高级中学2026年预算重点领域财政项目文本公开
项目名称

易门县职业高级中学办学条件达标工程建设项目
立项依据

1.根据易发改发〔2021〕5号文件关于易门职中改扩建（一期）项目可行性研究报告的批复。

2.国家、省、市《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。

3.《教育部等五部门关于印发职业学校办学条件达标工程方案的通知》（教职成〔2020〕5号）。

4.全国、全省职业教育大会精神及易门县“十四五”教育布局规划、易门县“十四五”规划重大项目安排。

项目实施单位

易门县职业高级中学

项目基本概况

1.学校于2020年启动改扩建工作，项目批复总投资18,589.08万元。

2.项目已纳入易门县“十四五”教育布局规划，列为易门县“十四五”规划重大项目。

3.为提高地方政府专项债券申报成功率，需加快前期工作经费到位，提升项目成熟度和可实施性。

4.项目以改善办学条件、提升办学质量、优化办学形象为目标，补齐教学实训、行政教研、学生住宿等短板。

项目实施内容

1.新建综合楼

建筑面积5000㎡，5层，3200元/㎡（不含设备）。
功能：教学实训、行政教研、公共服务、学生服务、虚拟仿真实训及社会化培训等。

2.新建学生公寓

建筑面积2800㎡，4层，占地面积700㎡，3200元/㎡。
共80间，每间8人，可满足640人住宿。

3.建筑拆除工程

拆除现有3栋建筑，总建筑面积3223㎡，拆除费用400元/㎡。
资金安排情况

1.项目批复总投资：18,589.08万元。2.拟通过地方政府专项债券及前期工作经费等渠道保障项目实施。

3.具体建设费用：
综合楼：5000㎡×3200元/㎡=1600万元
学生公寓：2800㎡×3200元/㎡=896万元
拆除工程：3223㎡×400元/㎡=128.92万元
以上基建小计：2624.92万元（不含设备及其他费用）。
项目实施计划

1.加快落实项目前期工作经费，完善可研、立项、规划、用地、环评等手续。

2.推进老旧建筑拆除，为新建综合楼、学生公寓提供建设场地。

3.按程序组织勘察、设计、招投标及施工建设，同步推进专项债券申报。

4.建成后投入使用，实现办学条件达标与功能提升。
项目实施成效

1.全面达到国家、省、市职业学校办学条件标准。

2.完善教学实训、行政办公、图书信息、学生服务等综合功能。

3.改善学生住宿条件，满足640人住宿需求，提升后勤保障能力。

4.打造虚拟仿真实训、校企合作、社会化培训与技能鉴定平台，提升办学形象与服务地方经济能力。


